АДМИНИСТРАЦИЯ

АРЖАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27.03.2015 года                                                                                                          №  14

Об организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Аржановского сельского поселения

В целях организации работ по благоустройству и наведению санитарного порядка в населенных пунктах Аржановского сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Аржановского сельского поселения, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Программу по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Аржановского сельского поселения  Алексеевского муниципального района  Волгоградской области на 2015 год (приложение №1).

2. Утвердить перечень мероприятий по благоустройству населенных пунктов Аржановского сельского поселения в 2015 году (приложение №2).

3. Каждую пятницу с 13-00 часов проводить еженедельный санитарный день на всей территории Аржановского сельского поселения.

4. Рекомендовать: руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, расположенным на территории Аржановского сельского поселения, принять участие в благоустройстве и наведении санитарного порядка в населенных пунктах поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава Аржановского сельского поселения:

Алексеевского муниципального района

Волгоградской области                                                                                          В.Ф. Гурина

Приложение №1

к Постановлению главы

Аржановского

сельского поселения

от 27.03.2015 года №14

ПРОГРАММА

по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного

состояния населенных пунктов Аржановского сельского поселения

Алексеевского муниципального района Волгоградской области

на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1.Организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Разработать график по контролю, за санитарным состоянием и благоустройством улиц, прилегающих территорий к частным домовладениям | Ежегодно до 1 апреля до 1 сентября | Глава поселения, административная комиссия |
| 2. | Организовывать месячники по благоустройству с привлечением неработающих граждан в рамках организации программ «Организации общественных работ» | Ежегодно 01.04. - 08.05. 15.09. - 15.10. | Глава поселения, руководители учреждений, председатели ТОС, население (по согласованию) |
| 3. | Уборка придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ежегодно с марта по ноябрь | Глава поселения председатели ТОС |
| 4. | Благоустройство и очистка мест захоронения и территорий, прилегающих к ним | Ежегодно 01.04. - 30.06. | Глава поселения председатели ТОС, население |
| 5. | Благоустройство памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны | Ежегодно до 1 мая | Глава поселения председатели ТОС, население |
| 6. | Организовать участие учащихся МБОУ Аржановская СОШ в благоустройстве населенных пунктов Аржановского сельского поселения | Ежегодно 01.04.- 08.05. 15.09.- 15.10. | Глава поселения, директор МБОУ Аржановская СОШ (по согласованию) |
| 7. | Организовать и провести конкурсы «Лучшая программа по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Аржановского сельского поселения», «Лучший дом», «Двор образцового порядка». | Ежегодно до 1апреля | Глава поселения, председатели ТОС директор КДК (по согласованию) |
|  | 2. Организационно- пропагандистское обеспечение |  |  |
| 1. | Проводить агитацию среди населения и руководителей организаций по ведению работ по благоустройству | Постоянно | Глава поселения, депутаты Думы, члены административной комиссии, актив ТОС |
| 2. | Проводить в учебных заведениях Аржановского сельского поселения тематические занятия «За чистоту и порядок в родном краю» | Постоянно | директор МБОУ Аржановская СОШ, директор МДОУ Аржановский д/с «Березка» (по согласованию) |
| 3. | Проводить агитацию среди молодежи в возрасте 14-18 лет к участию в реализации проекта «Волгоградская область - чистая область». | Постоянно | директор КДК (по согласованию) |

Приложение №2

к Постановлению главы

Аржановского

сельского поселения

от 27.03.2015 года №14

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по благоустройству населенных пунктов Аржановского сельского поселения в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Проводимые работы | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чистота и благоустройство | Очистка территорий от мусора, бытовых отходов | 01.04.- 08.05.15 01.09.- 01.10.15 | Председатели ТОС, население, руководители учреждений (по согласованию) |
| 2 | Озеленение населенных пунктов | Высадка деревьев и кустарников, разбивка цветников | до 01.05.15 | Глава поселения, председатели ТОС |
| 3 | Благоустройство и очистка мест захоронения и территорий, прилегающих к ним | Очистка могил от листвы, веток, мусора, вывоз мусора на места временного хранения ТБО | до 01.05.15 и до 23.06.15 | Глава поселения, председатели ТОС, население |
| 4 | Ремонт дорог, уборка придорожных полос | Очистка придорожных полос от мусора, завоз грунта и песка в ямы и разравнивание | до 01.05.15 | Глава поселения председатели ТОС, |
| 7 | Косметический ремонт оград, фасадов административных зданий, социально значимых объектов | Ремонт оград в местах захоронения, побелка и окраска фасадов зданий КДК | до 01.09.15 | Глава поселения, директор КДК (по согласованию) |
| 8 | Еженедельные санитарные дни | Сбор мусора по территории | каждая пятница с 13 часов | Председатели ТОС, население, руководители учреждений (по согласованию) |
| 9 | Субботники: - ст. Аржановская - ст. Зотовская - х. Сидоровский - х. Плес | Очистка от сухой травы территорий бесхозных домовладений | апрель – сентябрь | Неработающее население, админ.ком. председатели ТОС |
| 10 | Дни уборки мусора в населенных пунктах | Вывоз мусора и отходов от домовладений в места временного хранения ТБО: Ст. Аржановская Ст. Зотовская | 10 и 25 числа каждого месяца | Глава поселения, председатели ТОС, население |