- Инициаторы проекта

Администрация Усть-Бузулукского сельского поселения.

- Описание проекта

- Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

Величайшей национальной ценностью в России является патриотизм – любовь к своему народу, тяга ко всему русскому, неотрывная привязанность к месту своего рождения, уважение к предкам, традициям, культуре. Без патриотизма немыслимо возрождение страны, ее дальнейшее развитие и движение вперед. Идеология потребления, культ денег, снижение престижа службы в Армии и уровня образованности, переориентация детей и подростков на ценности западной и американской культуры – все это является следствием дефицита патриотического и нравственного воспитания, как в школе, так и в семье.

Идея патриотизма актуальна во все времена. Проект «Организации деятельности по благоустройству парка культуры и отдыха «Парк 70- летия Победы» в ст.Усть- Бузулукская,  посвящен великой Победе над фашистско-немецкими захватчиками, с целью отдать дань памяти погибшим за родную землю, донести до молодого поколения цену той победы.

В рамках реализации проекта «Организации деятельности по благоустройству парка культуры и отдыха «Парк 70- летия Победы» в ст.Усть- Бузулукская планируется благоустройство территории, которая будет разбита на зоны:

- «Спортивная зона» - Строительство открытого плоскостного сооружения (Футбольное поле), с организацией системы автополива.

- «Зона культурно- массовых мероприятий» - Установка крытой уличной сцены.

Для Алексеевского района футбол - это больше, чем спорт. Сегодня футболом  на постоянной основе занимаются свыше 1,5 тыс. детей и подростков, проживающих на территории Алексеевского муниципального района. На территории района есть только один стадион где можно полноценно заниматься -  в районном центре станице Алексеевская. Но из-за удаленности территорий не у всех есть возможность ездить туда. Имеющаяся база открытых спортивных плоскостных сооружений в районе (как правило, на базе общеобразовательных школ) полностью устарела и абсолютно не соответствует никаким нормам и правилам.

Станица Усть-Бузулукская является вторым по численности населенным пунктом после районного центра.

И поэтому строительство физкультурно - спортивного комплекса в станице Усть-Бузулукская позволит решить целый комплекс задач:

- проведение спортивных соревнований, как местного, так и регионального уровней;

- создание условий в т. ч. и культурно-массовых мероприятий;

- поддрежка подготовки и участия организаций и отдельных спортсменов в мероприятиях национального и международного значения (наши спортсмены, легкоатлеты и волейболисты, уже сейчас выступают на турнирах подобного уровня);

- развитие и поддержка физической культуры и спорта в станице Усть-Бузулукской  и Алексеевском районе;

- создание благоприятных условий для самореализации талантливых спортсменов;

- пропаганда здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спорт;

- развитие физических качеств, духовного совершенствования;

- изучение новых методов работы при подготовке спортсменов, обмен опытом тренерского состава по подготовке перспективных детей.

Наименее затратными, но обеспечивающими наибольшую пропускную способность являются открытые плоскостные спортсооружения; стоимость строительства и их эксплуатации (а также и модернизации - при необходимости) значительно ниже, чем у сооружений крытого типа.

Для проведения уличных культурно- массовых мероприятий планируется не далеко от футбольного поля построить крытую уличную сцену. Это позволит решить ряд проблем при проведении массовых мероприятий на улице. Имеющаяся площадь перед Домом культуры не способна вместить всех желающих зрителей. Поэтому и стал актуальным вопрос о том, что необходима отдельная крытая сцена.

Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями села и органами самоуправления.

Реализация проекта обустройство парка культуры и отдыха «Парк 70-летия победы» позволит организовать досуг детей и молодежи полезно и правильно, сформировать активную гражданскую позицию у подростков и молодежи. Привести парковую зону ст. Усть-Бузулукской в надлежащее состояние.

- Цели и задачи проекта

Цель: Создать  физкультурно - спортивный комплекс, отвечающий санитарным и спортивным нормам, обеспечивающий спортивную базу для занятий физкультурой и спортом, проведения районных соревнований, вписав его в имеющуюся территорию. Создание условий для исполнения указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 года №172 с 1 сентября 2014 года о введении в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), который  должен стать программной и нормативной основой системы физического воспитания различных групп населения Российской Федерации, установить государственные требования к уровню физической подготовленности граждан, включающие в себя различные виды испытаний (тесты) и нормативы, перечень знаний, двигательные умения и навыки ведения здорового образа жизни.

Создание зоны для проведения культурно- массовых мероприятий.

Задачи:

- благоустройство территории населенного пункта путем создания открытого плоскостного физкультурно-спортивного комплекса с организацией системы автополива на благоустроенной (озелененной) территории

- развитие  физкультурно-спортивной работы с населением

- повышение роли физической культуры и спорта в жизни станицы;

- сохранение и укрепление здоровья населения;

- увеличение количества людей, ведущих здоровый образ жизни

- удовлетворение потребностей профессиональных спортсменов

- обеспечение качественных условий для подготовки для  команд станицы

Инициатором проекта является Администрация Усть-Бузлукского сельского поселения.

СХЕМА ОЧЕРЕДЕЙ ОСВОЕНИЯ

Проект рассчитан на 2017 г. и осуществляется в три этапа: подготовительный, основной и заключительный.

| № | Мероприятие |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап: организационно-подготовительный |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга |  | 60% положительно отнеслись к идее обустройства «Парка 70-летия Победы» 51,7 % жителей ст. Усть-Бузулукской примут непосредственное участие в реализации проекта |
|  | Согласование с администрацией сельского поселения места обустройства Парка 70-летия Победы |  | Имеется территория площадью 24 650 м2 |
|  | Фандрайзинг |  | Заключение соглашений со спонсорами |
|  | Разработка сметной документации |  | Утвержденные сметы на проведение работ |
|  | Кадровое обеспечение |  | Приложение 1 |
| 2 этап: основной |  |  |  |
|  | Планировка и расчистка территории под строительство парка |  | Подготовлена территория 24 650 м2 . Привлечены добровольцы |
|  | Заключение договоров на поставку и установку оборудования |  | Заключенные договора с поставщиками и подрядчиками |
| 3 этап: заключительный |  |  |  |
|  | Торжественное открытие Футбольного поля |  | Праздничное мероприятие для жителей и гостей станицы |
|  | Сопоставление поставленных задач и достигнутых результатов |  | Анализ проделанной работы |

- Ожидаемые результаты проекта

В ходе реализации проекта планируется достичь следующих результатов:

- Качественные показатели:

- Формирование высокого уровня чувства патриотизма, долга перед своим Отечеством.

- Приобщение молодежи к патриотическим делам.

- Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей и молодежи;

- Профилактика правонарушений среди подростков;

- Организация полезного досуга детей и молодежи;

- Формирование негативного отношения к вредным привычкам;

- Благоустройство и озеленение территории Парка.

- Количественные показатели:

- Увековечивание памятных мест;

- Появление новых архитектурных объектов в ст.Усть-Бузулукской;

- Увеличение количества людей, ведущих здоровый образ жизни на 23%;

- Уменьшение количества детей и молодежи, которые бесцельно проводят свободное время на 20%;

- Повышение уровня культуры здорового образа жизни, сокращение негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде на 16%;

- Не менее 300 детей, подростов, взрослых ежедневно будут посещать Парк;

- 1161 житель будут привлечены для работы в Парке на добровольной основе.

- Дальнейшее развитие проекта

В дальнейшей перспективе планируется расширять Парк. Создать там новые зоны для отдыха. Парк будет нести в себе функцию символа Великой Победы.

- Календарный план проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы: |  |  |
| Демонтаж расположенных на данных участках сооружений Расчистка и планирование территории | Июль 2017 | Администрация Усть-Бузулукского сельского поселения |
| Ремонтно-строительные работы: |  |  |
| Устройство тротуарных дорожек в зонах отдыха Устройство футбольного поля | Август-октябрь 2017 | Администрация Усть-Бузулукского сельского поселения |
| Приобретение оборудования и материалов: |  |  |
| Для обустройства мест отдыха: - скамейки - урны - освещение - ограждение Для озеленения: - саженцы - газон | Август-сентябрь 2017 | Администрация Усть-Бузулукского сельского поселения |
| Прочая деятельность |  |  |
| Создание архитектурно-планировочных композиций в парке Работы по озеленению Установка малых архитектурных форм Торжественное открытие Футбольного поля | Август-ноябрь 2017 | Администрация Усть-Бузулукского сельского поселения |

Глава Усть-Бузулукского сельского поселения

Алексеевского муниципального района

Волгоградской области                           _________________ Ю.А.Николюкин

Возможный внешний вид