### **АДМИНИСТРАЦИЯ**

### **АРЖАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**20.09.2016 г №58**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**на территории Аржановского сельского поселения на 2017-2026 год»**

Администрация Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года (в редакции от 13.07.2015 г.), Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Аржановского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программуКомплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Аржановского сельского поселения на 2017-2026 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Аржановского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Аржановского

сельского поселения В.Ф.Гурина

Приложение

к постановлению администрации

Аржановского сельского

поселения Алексеевского муниципального района

от 20.09.2016 № 58

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Аржановского сельского поселения на 2017-2026г.»**

**1. Паспорт**

**муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Аржановского сельского поселения**

**на 2017-2026 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Аржановского сельского поселения на 2017-2026 год» (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;  - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»  -Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 №1336-р |
| Разработчик программы | администрация Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области |
| Исполнители программы | Администрация Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Аржановского сельского поселения и Дума Аржановского сельского поселения |
| Цель программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области |
| Задачи программы | -Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту;  -Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2017 - 31.12.2026 |
| Объемы и источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 686,5 тыс. рублей ежегодно, всего 6865,0 тыс. рублей.  Объёмы финансирования программы подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год |
| Мероприятия программы | -Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Аржановского сельского поселения  -Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Аржановского сельского поселения |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Поддержание состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями.  - Создание условий для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан, их имущества и законных прав |

# **2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры**

# **2.1 Анализ положения Аржановского сельского поселения в структуре пространственной организации Российской Федерации, а также положения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации**

Аржановское сельское поселение входит в состав Алексеевского муниципального района Волгоградской области. В состав сельского поселения входят 4 населённых пункта: ст.Аржановская, ст.Зотовская, х.Плёс, х.Сидоровский. Административным центром Аржановского сельского поселения является станица Аржановская, которая находится в юго-восточной части района, в 30 км южнее станицы [Алексеевской](http://www.travellers.ru/city-alekseevskaya-(volgogradskaya-oblast)), на правом берегу реки Хопёр.

Административный центр Аржановского сельского поселения соединяется с районным центром дорогой с твердым покрытием.

Ближайшая железнодорожная станция — Филоново, расположена в городе Новоаннинский, расстояние до неё составляет 86 километров.

Имеется автомобильная дорога с твердым покрытием в направлении федеральной автомобильной дороги М-6 Волгоград-Москва, которая связывает станицу с районным и областным городами.

# **2.2 Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности на территории поселка, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса**

* + 1. **Население**

Численность Аржановского сельского поселения согласно фактическим данным за 2015 год составила 790 человек (таблица 2.2.1.).

Население Аржановского сельского поселения в период 2013-2015 гг. имеет тенденцию к убыли, которая обусловлена в большей степени процессами естественной убыли населения.

**Таблица 2.2.1. Численность Аржановского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2013 год (факт)** | **2014 год (факт)** | **2015 год (факт)** |
| 1 | Общая численность Аржановского сельского поселения | 814 | 800 | 790 |

**2.2.2.Производство**

На территории поселения функционирует более 20 предприятий и организаций: промышленности, сельского хозяйства, торговли, образования, управления и др. Наибольшее число предприятий и организаций представлено сельскохозяйственным производством.

Здесь на черноземных почвах  выращивают зерновые культуры, подсолнечник, гречиху, кукурузу; разводят крупный рогатый скот.

Промышленные предприятия представлены такими как ООО «Гранит», ООО «РОС Ганит».

В Аржановском сельском поселении находится 300 домовладений, 200 из них ведут личное подсобное хозяйство, что обеспечивает определенную самозанятость населения.

**Таблица2.2.2. Поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех форм собственности Аржановского сельского поселения составляет:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего домовладений | Всего ЛПХ | КРС | МРС | кролики | птица | пчёлосемьи |
| Аржановское сельское поселение | 300 | 200 | 427 | 190 | 97 | 4000 | 35 |

**2.2.3.Малое и среднее предпринимательство**

Малое и среднее предпринимательство представлено индивидуальными предпринимателями в сфере розничной торговли и сельского хозяйства.

Таблица **2.2.3.1.**

**Данные о количестве предприятий и организаций, оказывающих свою деятельность в сфере розничной торговли**

| **№ п./п.** | **Наименование торговых объектов** | **Количество**  **объектов, ед.** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магазины: | 4 |
| 1.1 | Продовольственные | - |
| 1.2 | Непродовольственные | 1 |
| 1.3 | Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 3 |
| 2 | Павильоны: | 1 |
| 2.1 | Продовольственные | 1 |
| 2.2 | Непродовольственные | - |
| 2.3 | Павильоны со смешанным ассортиментом товаров | - |
|  | Итого: | 5 |

Общий объем торговой площади муниципального образования составляет 125 м².

**Данные о количестве предприятий и организаций, оказывающих свою деятельность в сфере сельского хозяйства**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Название |
| 1 | ООО Воля |
| 2 | СПК Деметра |
| 3 | ООО Водяновское |
| 4 | ООО Пономарево |
| 5 | ООО Рудакова |
| 6 | ООО Янтарь |
| 7 | ООО Степь |
| 8 | ИП Хомутов Михаил Александрович |
| 9 | ИП Чиликин Георгий Витальевич |
| 10 | ИП Дьяконов Александр Петрович |
| 11 | ИП Привалов Андрей Владимирович |
| 12 | ОАО Аржановское |

**2.2.4.Социальная сфера**

В 2015 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 300 человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом за январь-декабрь 2015 года составила 12800 рублей.

По состоянию на 01 января 2016 года, численность безработных граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составила 5 человек.

**2.2.5.Здравоохранение**

Амбулаторно-поликлиническую (первичную медико-санитарную помощь и первичную специализированную помощь), стационарную, неотложную помощь жителям Аржановского сельского поселения оказывает государственное бюджетное учреждение здравоохранения Волгоградской области «Алексеевская районная больница».

На территории поселения функционирует государственное бюджетное учреждение здравоохранения Аржановский ФАП.

**2.2.6.Образование**

В сфере образования в настоящее время в Аржановском сельском поселении функционирует: МБОУ «Аржановская СОШ». Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении за2015 год составила 88 чел.

Функционирует МДОУ Аржановский детский сад «Березка». Численность детей в дошкольной группе за 2015 год составила 20 чел.

**2.2.7.Культура**

Сеть учреждений культуры Аржановского сельского поселения представлена следующими объектами:

- Аржановский Дом культуры;

- Зотовский сельский клуб;

- Аржановская сельская библиотека.

**2.2.8. Физическая культура и спорт**

Сеть учреждений физической культуры и спорта Аржановского сельского поселения представлена муниципальным бюджетным учреждением культуры «Аржановский культурно-досуговый комплекс». Физкультурно-спортивная работа осуществляется также на базе образовательных учреждений.

Для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами культуры, проведения оздоровительных и спортивных мероприятий, муниципальному бюджетному учреждению культуры «Аржановский культурно-досуговый комплекс» Аржановского сельского поселения ежегодно направляются субсидии, в частности: на организацию занятий спортивно-оздоровительных групп и занятий, на подготовку сборных команд поселения и организацию физкультурно-оздоровительных массовых мероприятий.

2.2.9.Сведения о существующей градостроительной деятельности на территории Аржановского сельского поселения

Жилой фонд в Аржановском сельском поселении представлен одноквартирными домами, многоквартирных домов нет. Материал изготовления домов – кирпич, деревянные панели, пеноблок, брус, панельно-блочные дома. В станице Аржановской существуют сети инженерного обеспечения, это: электро -, водо- и газоснабжения.

Жилой фонд обеспечен централизованными системами водоснабжения на 67%. На территории существует 1 водозаборная скважина, 2 водонапорная башня. Водопроводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии, что приводит к частым авариям. Физический износ сетей составляет 86 %. Электроснабжение потребителей Аржановского сельского поселения осуществляется на 100 % от питающих центров электрических сетей ООО «Волгоградэнергосбыт».

Жилой фонд Аржановского сельского поселения обеспечен газоснабжением на 85 %. Сети канализации и централизованные системы теплоснабжения отсутствуют в населенных пунктах. Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через локальные котельные.

**2.2.10.Транспортная инфраструктура**

Уличная сеть ст.Аржановской имеет квартальное построение. Ширина главной улицы сложилась в 15 м., ширина других колеблется от 10 м. до 15м. Ширина проезжих частей 3-6,5 м. Твердое покрытие имеют дороги на улицах в центре населенных пунктов поселения, а так же дороги, соединяющие населенные пункты Аржановского сельского поселения. Тротуарного покрытия нет. Освещением снабжены все основные улицы, что составляет 80% от основной уличной сети.

**2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.**

Автомобильный транспорт

Автомобилизация поселения (150 единиц/790 человек в 2015 году) оценивается как средняя (при уровне автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц /1000 человек). Грузовой автотранспорт в основном представлен автомобилями высокой грузоподъемности для работы перевозки грузов.

Основой транспортной схемы является улица в центре населенного пункта. Она обеспечивает транспортную связь жилых домов и общественного центра с внешними дорогами. Второстепенные дороги проходят в основном в широтном направлении и связывают вышеуказанную улицу через жилые кварталы .

# **2.4 Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.**

Дорожно – транспортная сеть Аржановского сельского поселения состоит из дорог IV категории, предназначенных для не скоростного движения с двумя полосами движения шириной полосы 3м. В таблице 2.4.1., приведен перечень муниципальных дорог Аржановского сельского поселения. Дороги расположены в границах населенных пунктов, в связи с этим скоростной режим движения, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 60 км/ч с ограничением на отдельных участках до 20 км/ч. Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность  (м) | Количество искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы, и т.д.) | Количество автомобильных тоннелей |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Станица Аржановская | 2581,0 –твердое покрытие  10923,0 – твердое покрытие  5875,0 – грунтовые  0,125 дорога к кладбищу | Нет | Нет |
| 2 | Станица Зотовская | 2016,0 –твердое покрытие  1780,0 – грунтовые  923,0 - щебень | нет | Нет |
| 3 | Аржановская-Зотовская | 4600,0- грунтовые | Нет | Нет |
| 4 | Зотовская-Сидоровский | 1180,0 –твердое покрытие | Нет | Нет |
| 5 | Хутор Сидоровский | 1100,0 - грунтовые |  |  |
| 6 | Сидоровский-Плёс | 3000,0 - грунтовые | Нет | Нет |
| 7 | Хутор Плёс | 2830,0 - грунтовые | Нет | Нет |
|  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 36933,0 |  |  |

Содержание муниципальных автомобильных дорог, включают в себя работы с учётом сезонных условий по уходу за дорожными одеждами, полосой отвода, земляного полотна, системой водоотвода, дорожными сооружениями – элементами обустройства дорог; озеленению; организации и безопасности движения и прочие работы, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дорог, тротуаров и дорожных сооружений в соответствии с действующей нормативной документацией.

# **2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками (парковочными местами).**

Автомобильный парк в Аржановского сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, в подавляющем большинстве принадлежащих частным лицам.

Специализированные парковочные и гаражные комплексы в поселении отсутствуют. Хранение транспортных средств осуществляется на дворовых территориях жилых домов.

# **2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.**

В Аржановском сельском поселении обслуживание населения общественным транспортом осуществляют индивидуальные предприниматели (маршрутное такси по направлению Аржановская – Волгоград и Волгоград - Аржановская). Передвижение по территории населенного пункта осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

# **2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.**

Для передвижения пешеходов тротуары на территории поселения отсутствуют.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

# **2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.**

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевозки на территории поселения являются ООО «Гранит», ООО «Рос-Гранит», ОАО «Аржановское».

Маршрут движения грузового автотранспорта проходит по верхней улице без захода в жилую зону.

# **2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения.**

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

По итогам 12 месяцев 2015 года на территории поселения не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия.

# **2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.**

Количество автомобильного транспорта в Аржановском сельском поселении в период с 2013 по 2015 годы выросло с 100 ед. до 150 ед. Предполагается дальнейший рост пассажирского и грузового транспорта.

Рассмотрим отдельные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье.

*Загрязнение атмосферы*. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

*Воздействие шума*. Автомобильный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

*Снижение двигательной активности*. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно - сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением особенно в районах жилой застройки, прохождение маршрутов грузового автотранспорта в верхней части поселения без захода жилую зону, позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха.

Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

Учитывая сравнительно высокий уровень автомобилизации населения, немаловажным является снижение уровня двигательной активности.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

**2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения.**

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016);

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О Правилах дорожного движения»;

Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Генеральный план Аржановского сельского поселения.

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Аржановского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в ред. от 15.02.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

**3.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы**

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети Аржановского сельского поселения, ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания. Автомобильные дороги Аржановского сельского поселения являются важнейшей составной частью транспортной системы района и области.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Аржановского сельского поселения составляет 36933,0 км.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории Аржановского поселения отнесены к дорогам общего пользования местного значения.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

 - удобство и комфортность передвижения;

 - скорость движения;

 - пропускная способность;

 - безопасность движения;

 - экономичность движения;

 - долговечность;

 - стоимость содержания;

 - экологическая безопасность.

В населенных пунктах Аржановского сельского поселения развитие улично-дорожной сети, в том числе ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности поселения.

Настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района в 2017-2026 годах.

**4. Цель и задачи реализации Программы**

Основная цель Программы:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Аржановского сельского поселения.

Задачи Программы:

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту;

-обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения.

1. **Механизм реализации Программы**

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области дорожного хозяйства и транспорта Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Механизм выполнения поставленных в муниципальной программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Аржановского сельского поселения Алексеевского района.

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий:

-организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

-с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;

-разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников.

Финансирование муниципальной программы осуществляется из бюджета Аржановского сельского поселения в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год.

**6.Сроки и этапы реализации программы**

Срок реализации программы – 2017 - 2026 годы.

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Аржановского сельского поселения. Объем средств на финансирование программы составляет ежегодно 686,5 тыс. рублей. Объёмы финансирования программы подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год.

**8. Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п./п.** | **Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи** | **Главные распорядители** | **Исполнители** | **Источники финансирования** | **Объём финансирования (тыс. руб.), в том числе по годам** | | | | | | | | | | | | | **Ожидаемый результат** |
| **Всего** | | **2017** | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1.Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Аржановского сельского поселения, в том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, планирование грунтовых дорог, ямочный ремонт в ст. Аржановской | Администрация Аржановского  сельского поселения | Администрация Аржановского  сельского поселения | Местный бюджет | 3600,0 | | 360,0 | 360,0 | | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог |
| 1.2 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, планирование грунтовых дорог, ямочный ремонт в ст. Зотовской | Администрация Аржановского  сельского поселения | Администрация Аржановского  сельского поселения | Местный бюджет | 1665,0 | | 166,5 | 166,5 | | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог |
| 1.3 | Планирование грунтовых дорог в х. Плес |  |  |  | 300,0 | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| **2.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Аржановского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Расчистка дорог от снега в зимний период времени | Администрация Аржановского  сельского поселения | Администрация Аржановского  сельского поселения | Местный бюджет | | 1300,0 | 130,0 | 130,0 | | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог |
| ИТОГО: | | | | | | 6865,0 | 686,5 | 686,5 | | 686,5 | 686,5 | 686,5 | 686,5 | 686,5 | 686,5 | 686,5 | 686,5 |  |

**9. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы.**

Контроль за исполнением Программы включает в себя мониторинг и анализ реализации Программы, и осуществляются администрацией Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области;

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Программы осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, контрольным и финансовым органами Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

Исполнители Программы ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, направляют в финансовый орган информацию об эффективности реализации Программы в предыдущем году.

**10.Оценка социально-экономической эффективности программы**

Реализация Программы позволит провести ремонт автомобильных дорог общего пользования и улучшить содержание автомобильных дорог общего пользования Аржановского сельского поселения, которые позволят улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние и снизить количество дорожно-транспортных происшествий