АДМИНИСТРАЦИЯ

АРЖАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27.03.2015  года                                                                                  № 13

О проведении весеннего месячника по

благоустройству на территории

Аржановского сельского поселения

В рамках выполнения областной программы «Волгоградская область - чистая область» и с целью улучшения благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области:

1. Объявить на территории Аржановского сельского поселения с 31 марта 2015 года по 30 апреля 2015 года месячник по благоустройству.

2. Главе администрации:

- утвердить прилагаемый план мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории Аржановского сельского поселения на 2015 год (приложение №1).

- организовать наведение порядка в местах хранения твердых бытовых отходов, в местах массового отдыха населения, в местах захоронения, благоустроить памятники погибшим воинам, на обочинах дорог.

3. Рекомендовать: руководителям  предприятий,  организаций,  учреждений  всех  форм  собственности, домовладельцам, владельцам хозяйственных построек и т.д.:

- провести  полную  санитарную  очистку  подведомственных и прилегающих  территорий  от  мусора;

- обеспечить вывоз мусора  с подведомственных и прилегающих территорий  за счёт собственных средств;

- принять участие в  субботниках  по  санитарной очистке зелёных зон и мест массового отдыха  на территории Аржановского сельского поселения;

- произвести посадку зеленых насаждений;

- разработать, утвердить и предоставить в администрацию Аржановского сельского поселения до 03 апреля 2015 года графики проведения санитарных дней и санитарных часов на 2015 год.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обязательному обнародованию на территории Аржановского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Аржановского  сельского поселения

Алексеевского муниципального района

Волгоградской области                                                                        В.Ф. Гурина

Приложение №1

К  Постановлению главы Администрации Аржановского

сельского поселения от 27.03.2015 года №13

ПЛАН

мероприятий по благоустройству Аржановского сельского поселения

Алексеевского муниципального района в период проведения месячника по благоустройству с 31.03.2015 г. по 30.04.2015 года

| № пп | Показатели | Единица измерения | Планируемое Количество | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадка деревьев | шт. | 50 | апрель 2015 | Глава с/п Председатели ТОСов, предприятия, учреждения (по согласованию) |
| 2 | Посадка кустарников | шт. | 80 | апрель 2015 | Глава с/п Председатели ТОСов, предприятия, учреждения (по согласованию) |
| 3 | Посадка цветов | шт. | 500 | апрель – май 2015 | Глава с/п Председатели ТОСов, предприятия, учреждения (по согласованию) |
| 4 | Побелка деревьев, столбов | шт. | 200 | апрель – май 2015 | Глава с/п Председатели ТОСов, предприятия, учреждения (по согласованию) |
| 5 | Уборка береговой зоны реки Хопер | км | 10 | апрель – май 2015 | Глава с/п Председатели ТОСов, предприятия, учреждения (по согласованию) |
| 6 | Ремонт скамеек | шт. | 6 | апрель – май 2015 | Глава с/п Председатели ТОСов (по согласованию) |
| 7 | Ремонт беседок | шт. | 1 | апрель – май 2015 | Глава с/п Председатели ТОСов (по согласованию) |
| 8 | Ремонт и покраска урн | шт. | 10 | апрель – май 2015 | Глава с/п Председатели ТОСов (по согласованию) |
| 9 | Установка урн | шт. | 0 |  |  |
| 10 | Установка скамеек | шт. | 0 |  |  |
| 11 | Очистка придорожных полос автомобильных дорог местного значения после зимнего периода | км | 45 | апрель – май 2015 | Глава с/п Председатели ТОСов предприятия, учреждения (по согласованию) |
| 12 | Уборка территорий поселения | тыс. кв.м. | 250000 | с 31.03.2015 по 30.04.2015 | Глава с/п Председатели ТОСов предприятия, учреждения (по согласованию) |
| 13 | Ремонт и покраска цоколей зданий | шт. | 3 | апрель 2015 | Глава с/п Председатели ТОСов предприятия, учреждения (по согласованию) |
| 14 | Благоустройство и ремонт памятных мест | шт. | 3 | апрель – май 2015 | Глава с/п Председатели ТОСов (по согласованию) |
| 15 | Ямочный ремонт дорог: с твердым покрытием грунтовых | кв.м. кв.м. | 10 800 | апрель 2015 | Глава с/п Председатели ТОСов (по согласованию) |
| 16 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 0 | по мере выявления (апрель – май) | Глава с/п Председатели ТОСов (по согласованию) |